## Slide 1
内容计费九期工程
建设方案汇报
2019年3月
联合项目组

## Slide 2: 目录
系统现状和规划
2
3
建设需求
5
投资估算和效益分析
1
项目概况
6
决策点
4
建设方案

## Slide 3: 项目概述
项目名称 | 内容计费九期工程 | 立项申请部门 | 
计划内/计划外 | □计划内 □计划外 | 项目分类 | □新建系统 □扩容系统
需求来源 | 集团公司《中国移动IT发展规划》要求，以“大连接”战略为指引，以“五化”为方向，用三到五年的时间，逐步建立“架构先进、运营高效、内外兼顾”的IT体系。内容计费系统属于系统集中，应持续增强一级/集中化业务运营支撑能力，按照中国移动企业级IT总体架构目标，逐步向统一技术平台演进。 简总在市场经营工作研讨会上要求：持续增强如“流量风暴”行动、全网性业务的业务运营支撑能力，提升咪咕等专业公司的运营支撑能力，促进公司整体协同发展。支持“合作”为主线的运营模式。提升业务支撑速度，提升面向市场的IT支撑能力，并满足业务连续性保障要求。 受漫游资费调整及任我系列业务影响，近一段时间内容计费系统业务呈爆发式增长。话单量相比去年同期增长53%。对内容计费系统带来较大压力。本期工程将以业务能力、处理效率、运维提升为专题展开系统建设。 目前系统话单处理能力10.4亿条、日峰值181.5亿条话单处理。但今年春节保障压力较大：在业务量高峰期间，省端接口机瓶颈及SATA盘的写入速度峰值性能达到瓶颈，写入速度达到200M性能上限。导致省端和集团侧都出现了下发积压情况。 因此本期工程根据峰值及业务增长情况估算，需要支撑时峰值14.5亿条、日峰值254亿条话单处理。需要对系统的软件及硬件进行扩容。 |  | 
建设目标 | 为满足集中化要求，本期将对内容计费系统扩容，需要支撑时峰值14.5亿条、日峰值254亿条话单处理能力，系统具备流式话单处理能力，优化下发、出账等业务处理流程。 |  | 
拟申请预算（不含税） | 2530 万元 |  | 
预计投产（上线）时间 | 2020年6月 | 项目满足期 | 2021年春节
投资方向及投资比例 | □业务支撑类 □管理支撑类 □企业发展支撑类 □市场拓展类 □基础设施类 □平台组件类 □非功能需求类 说明：若项目存在多个投资方向，需补充说明投资比例 例： 业务支撑类=60% 非功能需求类=40% |  | 

## Slide 4: 系统现状（1页）
内容计费系统经历了八期工程建设，已实现话单时峰值10亿/小时处理能力，支撑任务看、任我用等新业务，完成业务云化改造、数据库分布式改造等能力建设。
项目名称 | 集成商 | 总投资 | 建设时间 | 主要内容 | 应用情况
内容计费系统六期 | 亚信 | 872万元 | 2016年 | 满足2016年话单时峰值3.13亿容量 支撑VoLTE和wlan营销业务 架构升级，非直采、物联网业务搬迁至X86平台 | 满足业务支撑要求，完成当年春节保障任务。
内容计费系统七期 | 亚信 | 924万元 | 2017年 | 满足2017年春节假期话单时峰值8亿/小时 支撑和家庭、和工作、和生活业务 直采业务TAP3与业务分析模块独立X86化，查重拆分规则优化 | 满足业务支撑要求，完成当年春节保障任务。
内容计费系统八期 | 亚信 | 2547万元 | 2018年 | 满足2018年话单时峰值10亿/小时 支撑任我看、任我用等新业务 完成直采云化改造、数据库分布式改造 | 满足业务支撑要求，完成当年春节保障任务。
合计 |  | 4343万元 |  |  | 

## Slide 5: 系统现状--现有系统运行情况
内容计费系统2019年峰值日出现大年初四2月8日，漫游话单日峰值181.53亿，时峰值出现在11时到12时10.4亿条话单。
Chart: 春节同期业务量对比

## Slide 6: 建设需求
已评审项目概况-2
为满足公司集中化要求，对内容计费系统进行升级、扩容。本期需求共计9个，全部为业务支撑类需求。
需求来源 | 涉及部门 | 投资方向 | 需求分类 | 数量 | 主要需求内容
IT中心内部 | 深圳中心 | 业务支撑 | 流式计费引擎 | 1 | 引入流式处理框架，提升任务处理效率；
 | 深圳中心 | 业务支撑 | 本地数据缓存 | 1 | 升级ODAC为XC，提升数据访问效率；
 | 深圳中心 | 业务支撑 | 非直采业务结算迁入云结算平台 | 1 | 提升结算环节处理效率，降低代码维护及运维难度；
 | 深圳中心 | 业务支撑 | 下发流程改造 | 1 | 改造非直采业务下发流程，提升数据下发效率；
 | 深圳中心 | 业务支撑 | 非直采业务入库流程改造 | 1 | 加分拣流程，应用内存数据库处理。提升处理速度。
 | 深圳中心 | 业务支撑 | 音乐业务实时出库优化改造 | 1 | 支持准实时出账，会员级别最高优先出账
 | 深圳中心 | 业务支撑 | 非直采计费应用分布式容器架构 | 1 | 将非直采业务迁入容器化平台，提升系统研发运维能力；
 | 深圳中心 | 业务支撑 | 详单查询优化 | 1 | 引入Hbase，提升详单查询性能。

## Slide 7
交换中心
资源管理框架
直采业务
资源层
平台层
非直采业务
实体卡
任我系列业务
飞豆
12580
……
服务管理
服务编排
接入控制
安全控制
流程管理
业务层
计算资源
存储资源
网络资源
统一数据访问服务
业务运营框架
数据层
自动化测试
详单查询
资产管理
综合采集
离线采集
在线采集
采集预处理
提醒&信控
信息枢纽
稽核管理
云结算中心
结算对账
预处理
汇总
结算分析
计费中心
查重
业务分析
合并
分拣
解码
交易中心
会话控制
反算
批价
状态同步
业务开通
目标架构
九期工程重构业务运营框架，更新计费、交换及结算中心：
计费中心：基于流式处理技术将原有计费中心的业务分析，解码，查重，批价模块总线处理方式重构为消息流转的流式处理方式。
交换中心：基于流式处理技术将分拣、合并模块的总线式处理方式重构为消息流转的流式处理方式。
云结算中心：非直采业务线纳入云结算中心，提升结算环节处理效率。
业务运营框架：重构业务运营框架，引入Strom，具备流式数据处理能力。

## Slide 8
技术架构
资源管理框架，对主机资源实现统一的运维管控。基于Docker+K8s技术构建业务运营框架，对服务和应用进行一体化运维。
重构业务运营框架：
1、新增计费域Storm分布式实时计算模块。支持业务逻辑间消息化流转。
2、改造结算域纳入非直采结算业务线，提升结算处理效率。
3、改造容器集群纳入非直采计费业务线，提升程序管理效率，支持灰度发布等能力。
4、改造消息中间件，支持数据实时处理模式。
5、改造分布式数据访问服务，减少中间落地环节。
资源管理框架
业务运营框架
分布式数据访问服务
Docker容器集群
消息中间件
Spark Batch（结算域）
Storm（计费域）
计算资源
(PC服务器、小型机、一体机)
存储资源
(MongoDB 、 MDB/Redis 、 Spark+HDFS)
网络资源

## Slide 9
功能架构
交换中心
综合采集中心
离线采集
在线采集
云结算中心
计费中心
话单合并
分拣下发
交易中心
会话管理
反算
订单管理
开通管理
计费管理平台
应用管理框架
云资源管理框架
客服管理
合作伙伴管理
产品管理
对外数据访问
用户资料管理
采集预处理
物联网接口
结算批价
结算报表
结算规则管理
结算下发
账务处理
对账管理
物联网结算
流量统付
结算分析
结算汇总
客户资料管理
用户资料管理
卡鉴权管理
卡绑定管理
充值/支付管理
订购资料管理
交易对账管理
包月订购明细生成
账户资料管理
卡激活管理
容器管理
镜像管理
存储管理
应用管理
计算管理
监控管理
日志采集
日志处理
日志管理
日志分析
日志存储
流程配置
流程管理
应用发布
系统管理
系统资源管理
节点资源管理
代理商信息查询
商户信息自助查询
投诉保障
合作伙伴资料管理
业务数据管理
合作伙伴对账
代理商管理
商户管理
合作伙伴投诉管理
商户管理
产品目录管理
产品配置
服务管理
产品信息接收
资源配置
产品版本管理
数据查询
消息配置
数据接入
资源管理
合同管理
使用量累计
批价处理
分发入库
统一预处理
错单管理
计费稽核
新增功能
修改功能
图例
数据校验
Notes: 体现架构升级，修改功能架构为技术架构。

## Slide 10: 业务能力预测-总部节点
  预测思路：
    满足2021年春节峰值业务量
    按照各业务话单量(GPRS数据业务话单、任我用话单、点对点短信话单、非GPRS话单、用户状态变更、订购关系变更)分别进行业务预测
忙时话单量 | GPRS话单 |  | 任我用话单 |  | 点对点短信话单 |  | 非GPRS话单（双11） |  | 用户状态变更 |  | 订购关系变更 | 
 | 话单量 | 年增长率 | 话单量 | 年增长率 | 话单量 | 年增长率 | 话单量 | 年增长率 | 话单量 | 年增长率 | 话单量 | 年增长率
2010年忙时峰值 | 20155481 |  |  |  | 74940135 |  | 43724531 |  | 6122691 |  | 1017885 | 
2011年忙时峰值 | 42340005 | 110.07% |  |  | 119348090 | 59.26% | 48621715 | 11.20% | 6621176 | 8.14% | 1132980 | 11.31%
2012年忙时峰值 | 59376750 | 40.24% |  |  | 134630026 | 12.80% | 53552328 | 10.14% | 8768362 | 32.43% | 3873327 | 241.87%
2013年忙时峰值 | 77967420 | 31.31% |  |  | 129980626 | -3.45% | 50458173 | -5.78% | 8295845 | -5.39% | 8672091 | 123.89%
2014年忙时峰值 | 113372745 | 45.41% |  |  | 118859367 | -8.56% | 40162961 | -20.40% | 7505602 | -9.53% | 7235498 | -16.57%
2015年忙时峰值 | 314949529 | 177.80% |  |  | 55381898 | -53.41% | 71116710 | 77.07% | 6431568 | -14.31% | 5369666 | -25.79%
2016年忙时峰值 | 482865313 | 53.32% |  |  | 69008835 | 24.61% | 118557066 | 66.71% | 4002663 | -37.77% | 5356724 | -0.24%
2017年忙时峰值 | 594492713 | 23.12% |  |  | 85991909 | 24.61% | 167307732 | 41.12% | 3180916 | -20.53% | 4596069 | -14.20%
2018年忙时峰值 | 709647485 | 19.37% |  |  | 80002151 | -6.97% | 195112282 | 16.62% | 2929728 | -7.90% | 4812466 | 4.71%
2019年忙时峰值 | 1031856443 | 45.40% | 742936639 | 新增 | 45610064 | -42.99% | 227537616.7 | 16.62% | 2121205 | -27.60% | 1569923 | -67.38%
2021年忙时预估峰值 | 1725037486 | 29% | 1069828760 | 20% | 38229177.24 | -8% | 354310514 | 25% | 1725078 | -19% | 1167658 | -26%
2021年峰值预估总计 | 3190298672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GPRS话单： 本期工程忙时年增长率取前3年增长率均值，预计2021年忙时峰值为17亿条
任我用话单：任我用业务为新业务，按照预估每年20%的增长率计算，预计2021年忙时话单量为10亿条
点对点话单、用户状态变更、订购关系变更：这三类业务业务趋势逐年小幅降低
非GPRS话单：本期工程忙时年增长率取前3年增长率均值，2021年春节业务量时峰值估算3.5亿条
综上，2021年系统忙时峰值预计为32亿条。

## Slide 11: 硬件配置-总部节点
根据业务量预测，2021年较2019年话单量增长为1.29*1.29=1.66倍
内容计费九期设备扩容需求：
2C主机新增数量 = (直业务计费应用集群+查重服务端+云详单数据库+非直采业务应用+稽核和订购MDB应用主机 +云详单存储集群) * 38%=(235+56+96+139)*66%=346台；
4C主机新增数量 = (直采业务结算应用集群+非直采应用主机+用户资料主机) * 66%=(84+40+36+20)*66%=118台；
本期工程申请呼和浩特私有云资源池资源共计464台

## Slide 12: 业务量预测-省内
直采机扩容需求：
考虑到目前已开始省BOSS/CRM等计费系统区域化集中建设，全国区域化集中,近期计划建设四个中心，8个省份业务支撑系统入驻。内容计费系统可能也需要跟随改造。现有DCC，和未来5G实时计费，对于省内内容计费系统采集机的业务需求会逐渐降低，本期工程省内业务增长量按20%。
省份 | 该省需要tpmC | 2021年话单预估增20% | 管理节点(2*RH5885) | M915台数 (1200000tpmC) | M820台数 (1600000tpmC) | RH5885台数 (2000000tpmC) | 该省总量tpmC | 该省缺少的tpmC
黑龙江(451) | 7635472 | 9162566 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4800000 | 8362566
甘肃(931) | 5536792 | 6644150 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4800000 | 5844150
河南(371) | 12452872 | 14943446 | 2 | 8 | 0 | 0 | 9600000 | 9343446
湖北(270) | 10299960 | 12359952 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8800000 | 7559952
天津(220) | 10261192 | 12313430 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8800000 | 7513430
福建(591) | 3992856 | 4791427 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4800000 | 3991427
陕西(290) | 3474448 | 4169338 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4800000 | 3369338
江西(791) | 30920480 | 37104576 | 2 | 0 | 6 | 8 | 25600000 | 15504576

## Slide 13: 硬件配置-省内
直采机扩容需求：
现有M915和M820为刀片服务器，共享刀笼和交换机的带宽，上限4个口共4G带宽。八期采购的华为RH5885为PC服务器，和现有刀笼并存产生多刀笼效果，将成为分布式文件系统的网络资源瓶颈。需要按照紧急程度分省替换原有的刀片服务期为华为PC服务器，并将设备搬迁至新机房接入万兆口CE路由。
推荐内容计费九期如下部分省份进行扩容、替换刀片服务器。经过测算，本期黑龙江、甘肃、河南、湖北、天津、福建、陕西及江西共需新增设备62台。并割接入BOSS_VPN2网络。
序号 | 省份 | 采集机 |  | 内容计费/话音清算通信服务器 | 磁盘阵列 | 光纤交换机 | 备注
1 | 广东 | 14台DELL M820(4CPU/384GB) |  | 每省2*IBM P720 (单台8CPU /32GB) | HP EVA 6400, 99.7TB | 2*Brocade 6520 | 
2 | 北京 | 6*DELL M915 (4CPU (12Core)/256GB) |  |  | 每省HP EVA 4400,31.6TB | 2*HP 8/24 SAN | 
3 | 上海 | 10台DELL M820(4CPU/384GB) |  |  |  | 2*HP 8/24 SAN | 
4 | 天津 | 4*DELL M915 (4CPU (12Core)/256GB) 2*华为RH5885(单台4CPU/256GB内存) | 新增7台 |  |  | 2*HP 8/24 SAN | 
5 | 重庆 | 6台DELL M820(4CPU/384GB) |  |  |  | 省BOSS光纤交换机2*HP DC04；1*HP 8/24 SAN+1* Brocade300由省内自行使用 | 
6 | 辽宁 | 10台DELL M820(4CPU/384GB) |  |  |  | 1*HP 8/24 SAN +1*Brocade300 | 
7 | 江苏 | 14台DELL M820(4CPU/384GB)，6*DELL M915(4CPU /256GB) |  |  |  | 2*HP 8/24 SAN | 
8 | 湖北 | 4*DELL M915 (4CPU (12Core)/256GB) 2*华为RH5885(单台4CPU/256GB内存) | 新增7台 |  |  | 2*HP 8/24 SAN | 
9 | 四川 | 10台DELL M820(4CPU/384GB)，4*DELL M915(4CPU /256GB) |  |  |  | 2*HP 8/24 SAN | 
10 | 陕西 | 4*DELL M915 (4CPU (12Core)/256GB) | 新增5台 |  |  | 1*HP 8/24 SAN+ 1*Brocade300 | 省内自行采购
11 | 河北 | 2台DELL M820(4CPU/384GB)，6*DELL M915(4CPU /256GB) |  |  |  | 2*HP 8/24 SAN | 
12 | 山西 | 8台DELL M820(4CPU/384GB) |  |  |  | 1*HP 8/24 SAN +1*Brocade300 | 
13 | 河南 | 8*DELL M915 (4CPU (12Core)/256GB) | 新增10台 |  |  | 2*HP 8/24 SAN | 
14 | 吉林 | 4*DELL M915 (4CPU (12Core)/256GB) |  |  |  | 1*HP 8/24 SAN +1*Brocade300 | 
15 | 黑龙江 | 4*DELL M915 (4CPU (12Core)/256GB) | 新增8台 |  |  | 1*HP 8/24 SAN+1*Brocade300 | IT公司采购
16 | 内蒙古 | 4*DELL M915 (4CPU (12Core)/256GB) |  |  |  | 1*HP 8/24 SAN+1*Brocade300 | 
17 | 山东 | 6*DELL M915 (4CPU (12Core)/256GB) |  |  |  | 2*HP 8/24 SAN | 
18 | 安徽 | 8台DELL M820(4CPU/384GB) |  |  |  | 2*HP 8/24 SAN | 
19 | 浙江 | 24台DELL M820(4CPU/384GB) |  |  |  | 1*HP 8/24 SAN +1*Brocade300 | 
20 | 福建 | 4*DELL M915 (4CPU (12Core)/256GB) | 新增5台 |  |  | 2*HP 8/24 SAN | 省内自行采购
21 | 湖南 | 6台DELL M820(4CPU/384GB) 4*华为RH5885(单台4CPU/256GB内存) |  |  |  | 2*HP 8/24 SAN | 
22 | 广西 | 6台DELL M820(4CPU/384GB) 4*华为RH5885(单台4CPU/256GB内存) |  |  |  | 2*HP 8/24 SAN | 
23 | 江西 | 6台DELL M820(4CPU/384GB) 8*华为RH5885(单台4CPU/256GB内存) | 新增14台 |  |  | 2*HP 8/24 SAN | 
24 | 贵州 | 6台DELL M820(4CPU/384GB)，4*DELL M915(4CPU /256GB) |  |  |  | 2*HP 8/24 SAN | 
25 | 云南 | 6台DELL M820(4CPU/384GB) |  |  |  | 1*HP 8/24 SAN +1*Brocade300 | 
26 | 海南 | 4*DELL M915 (4CPU (12Core)/256GB) |  | 每省2*IBM P720 (单台8CPU /32GB) | 每省HP EVA 4400,31.6TB | 1*HP 8/24 SAN+1*Brocade300 | 
27 | 甘肃 | 4*DELL M915 (4CPU (12Core)/256GB) | 新增6台 |  |  | 1*HP 8/24 SAN+1*Brocade300 | 省内自行采购
28 | 宁夏 | 4*DELL M915 (4CPU (12Core)/256GB) |  |  |  | 1*HP 8/24 SAN+1*Brocade300 | 
29 | 青海 | 4*DELL M915 (4CPU (12Core)/256GB) |  |  |  | 1*HP 8/24 SAN+1*Brocade300 | 
30 | 新疆 | 4*DELL M915 (4CPU (12Core)/256GB) |  |  |  | 1*HP 8/24 SAN+1*Brocade300 | 
31 | 西藏(南基) | 4*DELL M915 (4CPU (12Core)/256GB) |  | 2*HP rx6600 | HDSUSP V(10TB) | 2*Cisco MDS9509 | 

## Slide 14
计费框架升级——流式处理引擎
原应用引擎由于任务分发及文件落地环节具有较大的处理延迟，不利于处理流程扩展。采用流式计费引擎后支持独立的动态扩容及处理回复机制，提高扩展性。
升级后业务流程
原业务流程
解码
业务分析
查重
分拣合并
缺点：
1.基于总线的任务调度模式，引起的调度瓶颈及分发延迟，同时不利于处理流程扩展。
2.业务逻辑处理过程中文件需要多次落地，产生较大时延。
生产者
业务分析
查重
分拣合并
消费者
…
业务分析
查重
分拣合并
消费者
优势：
具有高的性能，消息处理的延迟减少
分布式支持，消息队列处理可扩展性
支持持久化，保证消息不丢失
应用效果：
降低处理时延：通过减少文件落地次数来减少I/O开销。
高性能：能够独立的动态扩容，无流程架构中调度瓶颈及分发延迟，性能提升明显。
高容错：减少了任务分发的中间环节，所有消息传递和处理都有回复确认，处理过程确保数据不丢失。
改造内容：
1.任务处理机制：原有模式中是非服务模式，引入服务状态管理（Zookeeper）将任务和业务逻辑进行解耦，通过ZK发现/注册生产者，并给生产者提供相应的消费者。
2.缓存队列：使用Kafka作为持久化缓存队列，进行消息处理；协议处理；老版本兼容处理等。

## Slide 15: 计费框架升级--任务处理流程及容错机制
任务副本
生产者发送任务时保存任务副本，副本在容错时提供原始数据，在处理结果确认后删除。
任务闭环处理
生产者/消费者间数据流转为基于任务创建的有向闭环，任务产生、流转、回应形成任务处理闭环；生产者负责任务的产生及最终任务结果的聚合；
  正常结果回调
  任务在消费者上得到正常执行并返回到生产者时，生产者进行结果处理并删除任务副本。
  异常处理
  任务处理失败或超时，A：对于允许重复处理的任务，可基于任务副本发起重做，实现任务处理 At-Least-Once。B：对于不允许重复处理的任务，可将任务副本进行标记按需处理，如话单TG中落地为错单等。
消费者
消费者
消费者
任务流转
任务流转
任务流转
任务正常结果回应
任务异常
中止反馈
数据存储
生产者
服务调用
任务生产
任务结果处理
任务副本内存队列
任务生成模块
任务结果处理模块
OnTasktimeout
云化计算框架通过任务副本机制保证任务处理完整性，确保所有任务都能闭环处理。当任务出现异常时，可对任务进行重处理。
改造内容：
  任务状态实时回收
  任务调用到任务处理整个过程任何环节出现异常时，都会将任务处理状态反馈给任务产生环节，根据任务状态采取相应的处理策略。
  任务处理高容错
  当业务处理发生异常时，能基于任务副本重新对任务处理单元进行重新处理。
  容错数据存储
  任务处理过程中，保存任务原始数据，当任务完成后，原始数据才删除。保证了数据的高度完整。
应用效果：
OnTaskfinish

## Slide 16: 计费业务重构及配套改造
计费引擎升级，业务需要进行代码重构及配套改造。实现业务逻辑和框架逻辑解耦，提升业务的快速开发能力及服务的快速上线能力。本次改造将率先应用在话单直采业务线。
解码：解码中涉及数据交换逻辑如读写接口、特殊函数等需要进行新框架适配改造。
业务分析：用户资料XC数据加载逻辑，数据表容器重构及适配改造；业务分析中用户产品分析，用户资料分析等逻辑适配改造。
查重：涉及查重MDB，数据交互逻辑等需要进行新框架适配改造。
入库:涉及分开分表接口，数据接口交互等重构及适配改造。
计费逻辑改造内容：
解码
业务分析
查重
入库
其他改造内容：
账务
资料分析：账户周期、促销产品、客户资料、用户资料、预算信息等逻辑配合新框架改造。
其他：MDB接口逻辑改造。
配置相关
业务流程配置：按照新引擎标准配置生产者，消费者，组成新的拓扑单元。
MDB流程配置：按照新的框架标准进行MDB流程重新配置。

## Slide 17: 本地数据缓存
XC（Extreme Container）高性能容器，可把原有进程私有的静态的内存数据，通过统一的容器的方式，存储到共享内存中，减少每个进程对内存的访问要求。XC适用于非频繁更新的局数据加载，当需要数据更新时配置管理人员可通过数据库或统一操作界面对配置数据进行操作，并进行刷新控制。
共享内存
XC刷新程序
应用主机
局数据
路由规则
其他静态数据
应用进程组
Mediation
内存容器
Other
内存容器
Route
内存容器
Rating
内存容器
分表数据
刷新通知
数据读取
配置更新
内存映射
控制前台
数据刷新
XC较ODAC的能力提升：
刷新速度提升
  单线程变为多线程刷新
  预获取表大小，减少数据标准容器的扩容
资源使用率提升
  统一分配内存，减少内存碎片的产生
运维便捷性提升
  支持定时刷新
  支持手动刷新
  支持单表刷新

## Slide 18: 非直采业务结算迁入云结算平台
  目前非直采业务结算环节仍部署在双机互备的X86上，不具备灵活的弹性扩展能力，话单量持续增加将直接导致结算处理时间的增长。本期将非直采业务结算迁入云结算平台，通过配置业务结算规则，利用分布式计算集群的处理性能，进一步提高结算处理效率。
设备集群
资源管理
计算框架（Spark）
Spark API
JDBC Server
SQL客户端
双机互备
双机互备
双机互备
双机互备
改造内容：
非直采业务结算迁入云结算平台，通过分布式计算集群提高结算处理效率。
在结算环节采用Spark分布式计算框架，将数据分成小的时间片段，以类似批处理的方式进行迭代作业。满足逻辑复杂数据量大的业务需要。
预期效果：
提高结算的弹性扩展能力及结算处理效率。减少业务处理差异的开发运维复杂度。

## Slide 19: 下发流程改造
  目前非直采业务话单需经过计费、结算模块串行处理，并由结算模块下发计费话单，逻辑的紧耦合阻碍了服务的标准化演进。本期对非直采业务计费与结算功能进行解耦，将话单下发环节前移至计费域，简化中间计费环节，缩短端到端处理时长。为非直采业务docker化及结算功能向云结算平台迁入提供条件。
改造内容：
参照直采业务计费支撑模式，对非直采业务计费域结算功能进行解耦。
缩短非直采业务话单下发时间间隔至5分钟。
预期效果：
缩短非直采业务端到端处理时长，提高计费及时性。
提升非直采业务扣费提醒及时性，提升用户感知。

## Slide 20: 非直采业务入库流程改造
非直采业务订购关系、用户状态入库方式通过架构及流程调整，大幅提升处理性能，实现对大量的重复的实时交易流水的有效实时处理，避免处理瓶颈。
稽核
入数据库
入MDB
出库
稽核
分拣
入MDB
出库
业务流程现状：
业务流程改造后：
正确订购、状态信息
异常订购、状态信息
入数据库
同步
改造内容：
原流程订购关系与用户状态信息直接入关系数据库，再导入内存数据库。由于经历数据库的读写瓶颈导致流程效率较低，处理速度慢。本期通过增加分拣能力，将系统判断正确的订购关系及状态信息直接送至MDB中进行出库，再由MDB导入关系数据库进行持久化。
预期效果：
显著提升出账效率，实现对大量的重复的实时交易流水的实时处理，针对异常订购关系及用户状态提供闭环的处理流程。
性能瓶颈
Notes: 现状的问题：延迟出账、用户状态延迟入库话单判错。

## Slide 21: 音乐业务实时出库优化改造
业务流程现状：
月初统一出账
单次时间约10小时，发现异常需要重新处理
内容计费系统
省系统
业务流程改造后：
内容计费系统
省系统
当月达到最高级别的用户提前出账；利用碎片化时间传输
当月其他用户出账；月初统一出账
1
2
改造内容：
无线音乐、咪咕音乐、彩铃现状是每个月初才能出上个月的包月明细，需要查询会员级别，提前达到最高级别的先出库。经过统计发现，目前月出账用户数约为1.2亿，最高级别会员数约为6000万。本次将出账流程拆分为两个阶段，第一阶段为月初出账后，将当月达到最高级别的用户的包月业务提前出账；第二阶段为下月出账前统一将剩余用户的包月业务出账。
预期效果：
支持准实时出账，大幅降低出账周期，便于省公司及专业公司对业务进行监控及核对。
目前音乐类业务为月初出账，全月用户数据积压到出账当日统一处理，出账周期较长，历经环节较多。本次改造后将支持准实时出账，大幅降低出账周期。同时便于对该业务进行实时监控，及省公司以及咪咕平台进行数据核对，降低了账务风险。

## Slide 22: 非直采计费应用分布式容器架构
  随着云化架构的演进，主机规模不断增加，系统部署架构更加复杂，部署、运维要求更加精准。通过引入容器技术，将应用和服务封装为容器镜像，实现快速部署和灵活的弹性伸缩。提升了系统部署的敏捷性，降低了系统运维的复杂度。本期工程将对非直采业务计费进行容器化改造。
改造内容：
1、将非直采计费的业务分析、查重、分拣、合并、TAP3环节进行容器化改造， 采用docker容器，进行应用及服务的封装。
预期效果：
1、通过把应用及相关依赖项打包成一个轻量、可移植的容器镜像，实现应用自动化快速部署及上线发布。
2、开发、测试和生产多域的可以通过统一个docker镜像进行应用部署。增强了程序的一致性，敏捷化。
3、根据预设规则，实现细粒度的资源自动分配，提升资源利用率。

## Slide 23: 详单查询优化升级
目前详单采用了Hadoop分布式文件系统存储，系统缺乏对用户详单查询的支撑能力。查询只能在后台主机进行，且查询效率较低，查询到的详单不支持修改、删除及导出功能。本期为了提高云详单系统对外的支持能力，对详单存储方式进行升级，引入HBASE技术，提升详单查询效率。开发HBASE接口对查询结果进行提取、封装。同时增加系统的数据迁移、数据转换能力。
分布式计算与存储框架
分布式文件系统
Hbase分布式数据库
分布式运算框架
分布式调度管理
任务调度
资源管理
任务管理
计算纠错
调度服务
组服务
分布式同步
详单应用
详单查询
详单导出
结算汇总
详单删改
本期新增
查询工具开发：提供详单查询接口，话单导出接口；
Hbase数据库系统设计开发：Hbase数据库高可用方案，详单表RowKey设计，Region负载均衡，分布式索引设计；
数据迁移、转换：升级存储方式后需要对历史详单数据进行迁移、映射；
数据入库（Hbase）开发：新增入库程序，将详单数据写入Hbase；
结算、汇总、接口程序适配改造：升级存储方式后相应的结算、汇总、接口程序需要进行适配改造。
改造内容：
预期效果：
提供详单的删改能力，提升详单查询速度和效率。
增加系统详单的数据迁移、数据转换能力。

## Slide 24: 安全要求满足情况说明
对照安全管理中心根据两部委考核要求制定的IT系统安全要求（试行），梳理平台安全现状和安全要求满足情况如下。
安全要求大类 |  | 安全要求子类 |  | 安全要求是否适用本项目（是/否） | 不适用原因说明 | 安全要求满足情况
 |  |  |  |  |  | （方案复杂可加页进行详细说明）
网络安全管理 | 网络安全防护要求 | 定级备案、符合性评测和风险评估要求 |  | 是 |  | 系统预计定为2级，在规划阶段对系统进行了定级，根据2级要求已分解安全要求到需求中；后续根据相关要求进行符合性评测和风险评估；
 |  | 重要数据和用户个人电子信息保护要求 |  | 是 |  | 按公司《客户信息安全保护管理办法》落实客户信息保护相关要求
 |  | 是否属于互联网暴露面系统（含手机APP） |  | 否 |  | 本系统无互联网暴露信息，为核心安全域内部系统。
 |  | 远程检测和现场检查要求 | 基线配置要求 | 是 |  | 上线前进行安全基线检查与加固
 |  |  | 补丁更新要求 | 是 |  | 上线前评估发现安全漏洞，并及时更新补丁
 |  |  | 应用安全要求 | 是 |  | 按要求进行会话、权限等管理，上线前组织渗透测试）检查及时整改问题后上线
 |  |  | 接口安全要求 | 是 |  | 上线前有效管理接口帐号及地址，采用通道加密传输，确保接口访问及数据传输安全
 | 网络安全防护技术手段建设要求 | 4A接入和金库管控要求 |  | 是 |  | 1、应用和系统资源按照要求接入深圳业务支撑中心4A进行安全管控； 2、已有金库管控功能。
 |  | 安全防护能力要求 |  | 是 |  | 本系统不对外开放，无面向公网应用。
 |  | 安全域划分要求 |  | 是 |  | 已经按公司网络安全域划分要求进行系统部署；本期项目搬迁到新的机房，会按照公司网络安全域划分要求，进行规划设计及部署
 |  | 大数据安全要求 |  | 是 |  | 本期项目计划新增云详单，云结算功能，该功能使用大数据技术进行数据存储，处理，供系统内部查询。系统不对外开放，并接入4A系统进行管控。
 |  | 云安全要求 |  | 是 |  | 本期项目计划引入基于资源管理平台及容器技术，将应用和服务封装为容器镜像，提高部署准确性，降低运维压力。系统不对外开放，且接入4A系统进行管控。
信息安全管理 | 新技术新业务安全要求 |  |  | 否 |  | 
Notes: IT系统安全要求（试行）文件较大，最新版本20180702版见链接：https://pan.baidu.com/s/1A2mitcsI3HUnmY9NGsTEvA 密码：xlfd

## Slide 25: “三接入”对接情况说明
1、接入统一监控
内容计费系统已按要求接入统一监控系统，并提供资源层及应用层的相关数据。本期不涉及。
2、接入一级经分大数据平台
内容计费系统已按接口规范接入一级经分大数据平台，并提供资源层及应用层的相关数据。
3、接入集团4A
中国移动内容计费结算系统的当前版本已经接入总部中心4A，本期项目上线后需完成接入集团4A改造。

## Slide 26: 投资估算
项目投资预估金额：2530万，其中应用软件开发与集成部分2179万，黑龙江IT公司硬件80万，工程建设其他费271万
类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 总投资 | 2019年资本开支 | 结转 | 备注
 |  |  |  | （不含税，万元） | （不含税，万元） | （不含税，万元） | 
硬件（IT公司投资） | X86服务器（含操作系统） | 台 | 8 | 80 |  |  | 新增（黑龙江8台）
应用软件开发与集成 | 应用软件开发与集成 | 套 | 1 | 2179 |  |  | 扩容
小计 |  |  |  | 2259 |  |  | 
工程建设其它费(小计的12%) |  |  |  | 271 |  |  | 
Sum1（合计） |  |  |  | 2530 |  |  | 
Sum2（年初/年中调整计划批复投资） |  |  |  |  |  |  | 
Sum2-Sum1（是否超批复投资） |  |  |  |  |  |  | 在批复范围内
注：其他省公司投资和建设由各省公司自行解决

## Slide 27: 投资估算—软件开发投资估算说明
  在集成商提供清单的基础上进行合理的功能点合并及调整，得出本期功能点数，本期工程应用软件开发与系统集成含税投资估算约为2310万元，不含是投资为2179万元。
  九期估算额=新增功能点数*单功能点工作量*人工单价（含税价）
对比 | 内容计费五期 | 内容计费六期 | 内容计费七期 | 内容计费八期 | 内容计费九期
三级功能点数 | 186 | 135 | 160 | 453 | 370
单功能点价格（万元） | 6.4 | 6.8 | 5.8 | 6.0 | 6.2
平均单位功能点投资(万元) | 6.2 |  |  |  | 
合同金额(万元) | 1182 | 925 | 930 | 2700 | 2310

## Slide 28: 预期效益分析
已评审项目概况-2
流式计费引擎：引入流式处理框架，改造任务处理机制；
本地数据缓存：升级ODAC为XC，提升局数据访问效率；
非直采业务结算迁入云结算平台：提升结算环节处理效率，降低代码维护及运维难度；
下发流程改造：改造非直采业务下发流程，提升数据下发效率；
非直采业务入库流程改造：增加分拣流程，应用内存数据库处理。
音乐业务实时出库优化改造：支持准实时出账，会员级别最高优先出账。
非直采计费应用分布式容器架构：将非直采业务迁入容器化平台；
详单查询优化：引入Hbase，提升详单查询性能。
非量化效益
量化效益
2018年全年省际漫游流量结算130亿元（不含税）。

## Slide 29
工程建设进度及分工
XX部：负责需求收集、评审及建设方案编制等；
规划技术部：负责完成项目立项及可研批复等；
采购中心：负责项目采购；
XX部：负责总体工程管理；
XX部：负责软件的工程实施和运营维护；
XX部：负责硬件的工程实施和运营维护。
需求项目经理：；
计划项目经理：；
采购项目经理：；
工程管理项目经理：；
工程实施项目经理：；
运营维护项目经理：XX（软件），XX（硬件）。
项目经理
部门分工
当年1-6月份资本开支计划 | 当年1-9月份资本开支计划 | 当年1-12月份资本开支计划 | 下一年资本开支计划
***万 | ***万 | ***万 | ***万
Chart: 工程项目进度图
| 方案编制 | 立项阶段 | 采购申请 | 采购阶段 | 设计阶段 | 施工阶段 | 试运行阶段
开始时间 | 43617 | 43650 | 43663 | 43684 | 43757 | 43780 | 43826
阶段时长 | 32 | 20 | 20 | 80 | 20 | 45 | 90

## Slide 30: 决策点
已评审项目概况-2
项目决策：
建议同意立项，拟批复立项规模2530万元(不含税)。
决策点：是否同意立项？

## Slide 31
感谢聆听！
请领导指正！